[LOGO EMPRESA]

GOB-001: Modelo de Gobierno DevSecOps

1. Objetivo y Alcance

Establecer las bases organizacionales y los protocolos de gobernanza para la implementación del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) basado en DevSecOps y GitLab Ultimate. Este modelo busca eliminar cuellos de botella administrativos manuales y asegurar el cumplimiento normativo (PCI DSS).

2. Comité de Seguimiento DevSecOps

Este órgano garantiza que la operación fluya y que se cumplan los objetivos estratégicos.

| Cargo en Comité | Área Representada | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Director de Tecnología | TI / Liderazgo | Aprobación de recursos y visión estratégica. |
| CISO / Oficial de Seguridad | Seguridad | Definición de políticas de cumplimiento y riesgos. |
| Gerente de Operaciones | Infraestructura | Disponibilidad de entornos y estabilidad de producción. |
| Líder de Desarrollo | Ingeniería | Calidad técnica y estandarización del código. |

3. Roles y Responsabilidades Operativas

Para asegurar la agilidad, se definen los siguientes dueños operativos en las herramientas (Jira/GitLab):

- Product Owner (PO): Dueño absoluto de la priorización del Backlog. Único con permiso para mover tickets a "Ready for Development".

- Scrum Master: Responsable de eliminar impedimentos y gestionar el estado "Blocked" en Jira para evitar que el flujo se detenga.

- Tech Lead: Garante de la calidad técnica. Su aprobación es requerida para transicionar tickets de "Code Review" a "QA" mediante Quality Gates.

- Equipo Dev/QA: Responsables de la construcción con calidad y de adjuntar evidencias digitales para auditoría.

4. Matriz RACI de Gobernanza

(R: Responsable, A: Accountable/Aprobador, C: Consultado, I: Informado).

| Actividad / Proceso | PO | Tech Lead | Dev | QA | Seguridad | Ops |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de Requerimientos (DoR) | A | C | R | C | I | I |
| Revisión de Código (Code Review) | I | A | R | I | C | I |
| Pruebas de Seguridad (SAST/DAST) | I | C | R | R | A | I |
| Paso a Producción (DoD) | C | A | R | R | C | R |
| Gestión de Excepciones de Seguridad | I | C | R | I | A | C |

5. Protocolos de Aprobación Ágil (Anti-Burocracia)

Para evitar "gestiones administrativas manuales lentas", se establecen reglas de automatización:

- Triggers Automáticos: El paso de In Progress a Code Review y QA debe ser ejecutado por triggers del repositorio, eliminando el movimiento manual de tickets.

- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) Internos:

  - Aprobación de Arquitectura (ARC-001): Máximo 48 horas.

  - Revisión de Seguridad (SEC-001): Máximo 24 horas tras reporte de vulnerabilidad.

- Definición de Terminado (DoD): Ninguna tarea se considera "Done" sin código integrado, pruebas de QA con 0 defectos críticos y documentación técnica actualizada en Confluence.

6. Control de Cumplimiento (PCI DSS)

Se integrará un modelo de Evidencias Digitales (AUD-001) generado automáticamente por los pipelines de GitLab para satisfacer las auditorías sin intervención manual.

Aprobaciones del Documento:

- Nombre/Firma PO: ____________________ Fecha: __________

- Nombre/Firma Seguridad: ________________ Fecha: __________

- Nombre/Firma Tech Lead: ________________ Fecha: __________